## Tabel Identifikasi Kebutuhan

K/L/PD	: Kabupaten XYZ Satuan Kerja/SKPD : Dinas Pendidikan

Program		: Program Pemerataan Infrastruktur Sekolah Menengah Tingkat Atas Kegiatan	: Pembangunan Unit Sekolah Baru SMAN di Kabupaten XYZ

Output	: Terlaksananya pembangunan unit sekolah baru tingkat SMAN di Kabupaten XYZ sesuai dengan kualitas dan selesai tepat waktu

Jenis Kebutuhan	: Jasa Konsultansi

| No | Nama Barang/Jasa | Perorangan/ Badan Usaha | Target/Sasaran Yang Diharapkan | Manfaat | Kuantitas | Spesifikasi | Waktu Penggunaan | Perkiraan Biaya | Ketersediaan Pelaku Usaha (Banyak/Terbatas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Unit Skeolah baru SMAN di Kabupaten XYZ | Badan Usaha | Melaksanakan pengawasan pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru SMAN di Kecamatan ABC yang dilakukan oleh kontraktor yang ditunjuk | - Memastikan kontraktor dapat melaksanakan pembangunan Unit Sekolah Baru SMAN di Kecamatan ABC sesuai dengan kualitas yang ditetapkan dan selesai tepat pada waktunya | - 1 Team Leader | - S1 Teknik Arsitrektur - SKA Ahli Arsitektur Tingkat Madya/10 tahun pengalaman | - Mulai pekerjaan: Februari 2019 - Durasi: 180 hari kalender paralel dengan pelaksanaan konstruksi | Rp. 430 juta | Banyak |
|  |  |  |  |  | - 1 Tenaga Ahli SIpil/Teknik Bangunan Gedung | - SI Teknik Sipil - SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung Tingkat Muda/5 |  |  |  |

| No | Nama Barang/Jasa | Perorangan/ Badan Usaha | Target/Sasaran Yang Diharapkan | Manfaat | Kuantitas | Spesifikasi | Waktu Penggunaan | Perkiraan Biaya | Ketersediaan Pelaku Usaha (Banyak/Terbatas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Mengelola setiap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan |  | tahun pengalaman |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 2 Pengawas lapangan | - STM/SMA - SKT Pelaksana Bangunan Gedung/5 tahun pengalaman |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 1 Administrator | - SMU/SMK - 2 tahun pengalaman |  |  |  |

Catatan: Contoh tersebut dapat dimodifikasi oleh PPK sesuai dengan kebutuhan dalam melakukan identifikasi kebutuhan. PPK juga dapat menggunakan dokumen/formulir lain diluar dari contoh tersebut dalam melakukan identifikasi kebutuhan. Barang/Jasa yang dapat dianalisis lebih detil, misalnya belanja modal, barang/jasa yang berbasis proyek, barang/jasa dengan spesifikasi khusus, barang/jasa yang menggunakan teknologi tinggi, barang/jasa yang memiliki risiko tinggi, barang/jasa yang menggunakan peralatan yang didesain khusus serta barang/jasa yang memiliki dampak luas.